项目章程

* **项目名称**

理发预约APP

* **项目经理**刘雪晴
* **项目背景**

生活高速运转的今天，我们不喜欢在任何事情上等待；去理发时，很多时间我们都在等着上一位顾客被服务完，所以让我们体验不佳；而在互联网高度发达的时代，APP广泛被应用，我们也喜欢这样方便的方式。

* **项目目标**

为理发人群提供更方便，快捷，高质量的服务；同时提高商家效益。

* **项目范围**
  + 预约功能：用户可以选择自己有空的时间预约自己喜欢的造型师。
  + 推荐功能:首页推荐评分高的理发店。
  + 自动定位功能：根据用户位置，自动筛选距离近的理发店。
  + 评价服务功能：完成服务后，用户可以对本次服务进行评价。
  + 建议功能：每次服务完成，理发师可以对顾客的发质进行登记，并给出护法建议。
  + 分享功能：如果商家服务完成并且满意度较高，可以把商家店里信息分享给朋友，同学。
* **进度**

2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2019．4月：进行产品的需求细化、产品设计细化；

2019．5—6月：组建APP建设团队，进入建设期；

2019．7-9月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和客户进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**